__________________________________________________

PROYECTO (ABP)

Módulo: Programador

Grupo 2

Integrantes:

-Gonella Lucas

-Gagliardi Luciana

-Leimgruber Guillermo

-Nadales Katya María

-Viotti Sofía Anahí

Docentes:

-Charletti Carlos

-Hernández Anahí

-Conde Julián

Tecnicatura: TSCDIA

Cohorte: 2025

__________________________________________________

- NOMBRE DEL PROYECTO:

SkyRoute - Sistema de Gestión de Pasajes Aéreos

Desarrollo de un sistema modular en Python con base de datos MySQL para     gestionar clientes, destinos y ventas en una empresa de viajes, incorporando principios éticos y funcionalidades reales como el botón de arrepentimiento. Proyecto realizado durante el primer cuatrimestre de 2025.

2.    TIPO DE PROYECTO: Tecnológico.

- ESPACIO CURRICULAR O MÓDULO:

Módulo Programador: Introducción a la Programación - Base de Datos – Ética y Deontología Profesional.

4.    EJES TEMÁTICOS/RED DE CONCEPTOS

- Programación modular en Python

- Lógica y estructuras de datos

- Acceso y conexión a base de datos MySQL

- Modelado de base de datos con DER

- Buenas prácticas éticas en el desarrollo de software

- Trabajo colaborativo en entorno GitHub

5.    PROBLEMÁTICAS/NECESIDADES:

Automatizar y organizar el proceso de ventas de pasajes aéreos de una empresa ficticia. Permitir registrar clientes, destinos, ventas. Permitir anulaciones de ventas dentro del plazo estipulado por ley (Botón de Arrepentimiento).

6.    FUNDAMENTACIÓN:

SkyRoute surge como propuesta para resolver problemáticas reales de gestión en el rubro turístico. Mediante este proyecto, se consolidan conocimientos fundamentales de programación estructurada, uso de bases de datos y diseño ético de software. El trabajo se realizó en equipo, de forma colaborativa y con herramientas actuales como GitHub. Se contemplan aspectos legales como la protección de datos personales (Ley 25.326) y propiedad intelectual (Ley 11.723). Además, el proyecto permite a los estudiantes aplicar buenas prácticas profesionales y experimentar una metodología de trabajo basada en proyectos reales.

7.	VISIÓN DEL PROYECTO:

Nuestro objetivo es que el sistema desarrollado pueda representar una solución realista y escalable para empresas del sector turístico. La visión es que, en una futura ampliación, el sistema pueda evolucionar con interfaces gráficas, acceso por roles y funcionalidades basadas en inteligencia artificial para la mejora del servicio.

Durante el desarrollo, trabajamos de forma colaborativa dividiendo tareas según la disponibilidad de cada integrante. Utilizamos un repositorio en GitHub para compartir avances y unificar el código. También empleamos herramientas de documentación, comentarios en el código y un archivo README explicativo.

A nivel formativo, el proyecto busca fortalecer el perfil profesional del programador ético, responsable y competente, integrando conocimientos técnicos y principios éticos.

DISEÑO DE LOS OBJETIVOS

●       Objetivo general:

Desarrollar un sistema modular en Python que gestione clientes, destinos y ventas con conexión a base de datos y aplicación de principios éticos.

●       Objetivos específicos:

-Aplicar conceptos de programación estructurada y modular.

-Integrar acceso a bases de datos MySQL.

-Simular la implementación del botón de arrepentimiento.

-Documentar técnicamente el proyecto en un entorno colaborativo (GitHub).

-Presentar el proyecto de forma profesional (póster y video grupal).

8.	SELECCIÓN DE ACCIONES

| OBJETIVO ESPECÍFICO | ACCIONES |
| --- | --- |
| -Aplicar conceptos de programación estructurada y modular. | -Creación del menú principal main.py. -Creación de módulos funcionales gestion_clientes.py, gestion_destinos.py y gestion_ventas.py. |
| -Integrar acceso a bases de datos MySQL. | - Creación del DER previo. -Diseño y normalización de la base de datos. -Conexión mediante conexion_base_datos.py. |
| -Simular la implementación del botón de arrepentimiento | -Definición normativa de botón de arrepentimiento. -Implementación del botón de arrepentimiento con tiempo simulado (60 segundos = 60 días reales). -Pruebas de funcionamiento y reversión. |
| -Documentar técnicamente el proyecto en un entorno colaborativo (GitHub). | -Creación del repositorio en GitHub. -Comentarios explicativos en el código. -Redacción del archivo README.md. -Subida del código y documentación a GitHub. |
| -Presentar el proyecto de forma profesional (póster y video grupal). | -Diseño del póster ABP. -Grabación del video grupal explicativo. -Ensayo y organización de la presentación final. |

9.    CRONOGRAMA:

Evidencia 2: desde martes 20 de mayo de 2025 hasta lunes 26 de mayo de 2025.

Evidencia 3: desde miércoles 4 de junio hasta domingo 8 de junio de 2025.

| CRONOGRAMA | Evidencia 2 | Evidencia 3 |
| --- | --- | --- |
| Objetivo 1 -Aplicar conceptos de programación estructurada y modular. | -Creación del menú principal main.py. | -Creación de módulos funcionales gestion_clientes.py, gestion_destinos.py y gestion_ventas.py |
| Objetivo 2 -Integrar acceso a bases de datos MySQL. | - Creación del DER previo. | -Diseño y normalización de la base de datos. -Conexión mediante conexion_base_datos.py. |
| Objetivo 3 -Simular la implementación del botón de arrepentimiento | -Definición normativa de botón de arrepentimiento. | -Implementación del botón de arrepentimiento con tiempo simulado (60 segundos = 60 días reales). -Pruebas de funcionamiento y reversión. |
| Objetivo 4 -Documentar técnicamente el proyecto en un entorno colaborativo (GitHub). | -Creación del repositorio en GitHub. -Subida del código y documentación a GitHub. | -Comentarios explicativos en el código. -Redacción del archivo README.md. -Subida del código y documentación a GitHub. |
| Objetivo 5 -Presentar el proyecto de forma profesional (póster y video grupal). |  | -Diseño del póster ABP. -Grabación del video grupal explicativo. -Ensayo y organización de la presentación final. |

10. PRODUCTO FINAL:

Aplicación de consola en Python con persistencia en MySQL. Permite registrar, consultar y modificar ventas, aplicar anulaciones dentro del plazo legal simulado y manejar información de clientes y destinos. Documentado en README y gestionado en GitHub.

11. BIBLIOGRAFÍA:

- Ley 11.723. Régimen Legal de la Propiedad Intelectual.

- Ley 25.326. Protección de los Datos Personales.

- Convenio de Budapest sobre Cibercriminalidad.

- OpenAI (2025). Asistencia de código mediante ChatGPT.

- Documentación oficial de Python y MySQL.

- Material teórico de las asignaturas del Módulo Programador.

- GitHub. Manuales y buenas prácticas (consultas varias).